|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 31 октября 2019 г. № 2328 (в редакции постановлений от 30 октября 2020 г. № 2255, 30 декабря 2020 г. № 2917, 31 августа 2021 г. № 1862, 29 октября 2021 г. № 2269, 30 декабря 2021 г. № 2978, 28 июля 2022 г. № 1578, 27 октября 2022 г. № 2441, 30 декабря 2022 г. № 3116, 24 мая 2023 г. № 1066, 13 ноября 2023 года № 2465, 29 декабря 2023 года № 2985, 9 января 2024 года № 5, 17 мая 2024 года №1286) |
| --- | --- |

У

Муниципальная программа

Приморского муниципального округа Архангельской области

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Паспорт

муниципальной программы

Приморского муниципального округа Архангельской области

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – УИР и МХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление образования) Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Управление по ГО и ЧС) Уемское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – УТУ), Лисестровское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – ЛТУ), Беломорское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – БТУ), Талажский территориальный отдел администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – ТТО) |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Цель муниципальной программы | Развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского округа, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта; 2. Обеспечение транспортной доступности; 3. Формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. 2. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. 3. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения. 4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2026 годы, реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования – 618 339,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 48 686,4 тыс. рублей; средства областного бюджета – 285 297,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 284 355,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

I. Основные приоритеты деятельности в сфере реализации

муниципальной программы

Развитие транспортной системы Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Приморский округ) является одной из важнейших задач муниципальной политики. В первую очередь это объясняется несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Так же развитие транспортной системы необходимо для устойчивого социально-экономического развития Приморского округа. Муниципальная программа подготовлена с учетом Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р; Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп; Государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп, а также целей и задач, представленных в следующих правовых актах:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основными приоритетами деятельности в сфере реализации муниципальной программы являются: развитие, совершенствование и безопасность функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Приморского округа, организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта, формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения.

С учетом приоритетов сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации муниципальной программы: увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Приморского округа, находящихся в нормативном состоянии; проведение мероприятий по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов; обеспечение транспортной доступности населения; проведение профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, в том числе с обучающимися.

ІI. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 1. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  |  |  | Связь с целевыми показателями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Цель муниципальной программы – развитие транспортной системы для устойчивого социально-экономического развития Приморского округа, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Приморского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | УИР и МХ | ИТОГО | 101 832,4 |  | 31 349,2 |  | 12 824,7 |  |  | 24 798,6 |  |  | 32 859,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, в 2020 году по 2023 год. Количество обустроенных пешеходных переходов, единиц: 2022 год – 1. |  |  |  | Показатель 1.1. перечня показателей муниципальной программы (далее – Перечень) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 479,6 |  | 9 172,9 |  | 0,00 |  |  | 5 306,7 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87 352,8 |  | 22 176,3 |  | 12 824,7 |  |  | 19 491,9 |  |  | 32 859,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | УИР и МХ | ИТОГО | 6 172,0 |  | 4 410,4 |  | 0,00 |  |  | 1 761,6 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 953,8 |  | 3 562,1 |  | 0,00 |  |  | 1 391,7 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 218,2 |  | 848,3 |  | 0,00 |  |  | 369,9 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Приморского муниципального округа, в том числе устройство и содержание ледовых переправ |  | ИТОГО | 335 617,60 |  | 9 441,6 |  | 37 963,1 |  |  | 86 908,6 |  |  | 12 143,5 |  | 79 692,7 |  | 53 253,8 |  | 56 214,2 |  |  | Количество обустраиваемых ледовых переправ, единиц: 10 ежегодно. Количество отремонтиро-ванных мостовых сооружений, единиц: 2022 год – 1, 2023 год – 2, 2024 год – 1. |  |  |  | Показатель 1.1. Перечня |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 380,0 |  | 0,00 |  | 14 380,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 136 383,3 |  | 6 956,2 |  | 19 841,3 |  |  | 77 634,9 |  |  | 0,00 |  | 31 950,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 184 854,30 |  | 2 485,4 |  | 3 741,8 |  |  | 9 273,7 |  |  | 12 143,5 |  | 47 741,8 |  | 53 253,8 |  | 56 214,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УИР и МХ | ИТОГО | 273194,0 |  | 9 441,6 |  | 37 963,1 |  | 86 908,6 |  |  |  | 12 143,5 |  | 58 668,4 |  | 32 960,1 |  | 35 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 380,0 |  | 0,00 |  | 14 380,0 |  | 0 ,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 136 383,3 |  | 6 956,2 |  | 19 841,3 |  | 77 634,9 |  |  |  | 0,00 |  | 31 950,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 122 430,7 |  | 2 485,4 |  | 3 741,8 |  | 9 273,7 |  |  |  | 12 143,5 |  | 26 717,5 |  | 32 960,1 |  | 35 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТТО | ИТОГО | 11 870,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 992,9 |  | 3 861,5 |  | 4 016,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11 870,4 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 992,9 |  | 3 861,5 |  | 4 016,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТУ | ИТОГО | 11 055,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 787,8 |  | 3 562,6 |  | 3 705,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11 055,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 787,8 |  | 3 562,6 |  | 3 705,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛТУ | ИТОГО | 26 093,6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 8 359,1 |  | 8 693,4 |  | 9 041,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 26 093,6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 8 359,1 |  | 8 693,4 |  | 9 041,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БТУ | ИТОГО | 13 404,2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 4 884,6 |  | 4 176,3 |  | 4 343,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13 404,2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 4 884,6 |  | 4 176,3 |  | 4 343,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети района в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | УИР и МХ | ИТОГО | 124 729,8 |  | 44 700,0 |  | 80 029,8 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние, км: 2020 год – 3,5; 2021 год – 3,7. |  |  |  | Показатель 1.1. Перечня |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 34 306,4 |  | 0,00 |  | 34 306,4 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 85 405,0 |  | 42 465,0 |  | 42940,0 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 018,4 |  | 2 235,0 |  | 2 783,4 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 – обеспечение транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта | УИР и МХ | ИТОГО | 42 305,3 |  |  | 3 819,2 | 2 913,8 |  |  | 18 600,3 |  | 6 270,9 |  | 4 155,5 |  | 3 272,8 |  | 3 272,8 |  |  | Количество организованных пассажирских маршрутов на водном транспорте, единиц: 2 ежегодно Количество установленных причальных сооружений, единиц: 2022 год – 1. |  |  |  | Показатель 2.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29 346,0 |  |  | 3 781,0 | 2 913,8 |  |  | 16 380,3 |  | 6 270,9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 258,2 |  |  | 38,2 | 0,00 |  |  | 2 220,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта | УИР и МХ | ИТОГО | 9 807,9 |  |  | 3 482,6 | 4 824,9 |  |  | 143,7 |  | 1 356,7 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Количество судов, прошедших ремонт, единиц: 2020 год – 1, 2021 год – 1, 2023 год – 1. |  |  |  | Показатель 2.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6 435,1 |  |  | 2 960,0 | 2 349,0 |  |  | 0,00 |  | 1 126,1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 372,8 |  |  | 522,6 | 2 475,9 |  |  | 143,7 |  | 230,6 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 – формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение конкурсов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций | Управление образования | ИТОГО | 226,3 | 16,3 |  |  |  | 65,0 |  | 15,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  | Количество проведенных конкурсов, единиц – не менее 1 ежегодно. |  | Показатель 3.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 226,3 | 16,3 |  |  |  | 65,0 |  | 15,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Оснащение образовательных организаций мобильными автогородками, оборудованием, средствами наглядной агитации для обучения детей безопасному поведению на дорогах | Управление образования | ИТОГО | 579,2 | 149,4 |  |  |  | 93,0 |  | 150,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 93,0 |  | 93,0 |  |  |  |  | Количество образовательных организаций, оснащенных мобильными автогородками, оборудованием, средствами на-глядной агита-ции. 2020 год – 2, 2021 год – 2, 2022 год – 2, 2025 год – 2, 2026 год – 2. |  | Показатель 3.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 579,2 | 149,4 |  |  |  | 93,0 |  | 150,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 93,0 |  | 93,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Создание условий для вовлечения обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Управление образования | ИТОГО | 3 158,3 | 1019,5 |  |  |  | 991,6 |  | 0,00 |  |  | 983,9 | 163,3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | Количество образователь-ных органи-заций, в которых осу-ществлено учебно-мето-дическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах, единиц: 2020 год – 2, 2021 год – 2, 2023 год – 1, 2024 год – 1. |  | Показатель 3.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 547,0 | 907,4 |  |  |  | 823,0 |  | 0,00 |  |  | 816,6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 611,3 | 112,1 |  |  |  | 168,6 |  | 0,00 |  |  | 167,3 | 163,3 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Приобретение светоотражателей для обучающихся образовательных организаций | Управление образования | ИТОГО | 82,6 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 7,2 |  |  | 5,7 | 9,7 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | Количество приобретен-ных светоот-ражателей, шт – 300 ежегодно. |  | Показатель 3.1. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 82,6 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 7,2 |  |  | 5,7 | 9,7 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Информационное сопровождение профилак-тических мероприятий, проводимых сотрудни-ками ОГИБДД по Приморскому округу, начальников террито-риальных управлений, администрации округа по безопасности дорожного движения | Управление по ГО и ЧС | ИТОГО | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | Количество подготовленных статей по профилактическим мероприятиям, единиц – 3 ежегодно. |  | Показатель 3.4. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Мониторинг дорожной обстановки и уровня травматизма на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах округа | Управление по ГО и ЧС | ИТОГО | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | Количество подготовленных отчетов, единиц – 2, ежегодно. |  | Показатель 3.4. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Проведение заседания районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования | Управление по ГО и ЧС | ИТОГО | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | Количество проведенных заседаний, единиц – 3 ежегодно. |  | Показатель 3.4. Перечня |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | ИТОГО | 618 339,4 | 93 992,8 |  |  |  | 139 720,9 |  | 130 624,2 |  |  | 53 620,6 | 84 021,3 |  | 56 699,5 |  | 59 660,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 48 686,4 | 0,00 |  |  |  | 48 686,4 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 285 297,1 | 66 242,5 |  |  |  | 68 867,1 |  | 99 321,9 |  |  | 8 213,6 | 36 106,4 |  | 3 272,8 |  | 3 272,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 284 355,9 | 27 750,3 |  |  |  | 22 167,4 |  | 31 302,3 |  |  | 45 407,0 | 47 914,9 |  | 53 426,7 |  | 56 387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 124 729,8 | 44 700,0 |  |  |  | 80 029,8 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 34 306,4 | 0 |  |  |  | 34 306,4 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 85 405,0 | 42 465,0 |  |  |  | 42 940,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 018,4 | 2 235,0 |  |  |  | 2 783,4 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 4756,7 | 1019,5 |  |  |  | 991,6 |  | 1 761,6 |  |  | 983,9 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3938,8 | 907,4 |  |  |  | 823,0 |  | 1 391,8 |  |  | 816,6 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 817,9 | 112,1 |  |  |  | 168,6 |  | 369,9 |  |  | 167,3 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Таблица 2. Перечень и сведения о целевых показателях муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Приморского муниципального округа Архангельской области «Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 – содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. | УИР и МХ | процентов | 0,3 | 3,2 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
| Задача 2 – обеспечение транспортной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. | УИР и МХ | единиц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Задача 3 – формирование стереотипа законопослушного поведения у участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | Управление по ГО и ЧС | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 3. Характеристика основных показателей муниципальной программы

| Показатель | Единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние. | % | ДПД пнс = ПД пнс ÷ ПД * 100, где ДПД пнс – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, в общей доле протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; ПД пнс – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в текущем году; ПД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 2.1. Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом. | единиц | Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом в текущем году. |
| 3.1. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения. | % | ДО опм = ЧО опм ÷ ЧО * 100, где ДО опм – доля обучающихся в образовательных организациях, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения, в общей численности обучающихся; ЧО опм – численность обучающихся в образовательных организациях, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения в текущем году; ЧО – общая численность обучающихся в образовательных организациях. |
| 3.4. Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет». | единиц | Количество публикаций на сайте Приморского муниципального округа Архангельской области в текущем году. |

».