УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Приморский муниципальный район»

от 31 октября 2019 № 2337

(в редакции постановлений администрации

МО «Приморский муниципальный район»

от 10.01.2020 г. № 26,

от 30.10.2020 г. № 2257,

от 30.12.2020 г. № 2914,

от 9.02.2021 г. № 280,

от 24.02.2021 г. № 574,

от 28.10.2021 г. № 2271,

от 30.12.2021 г. № 2977,

от 3.08.2022 г. № 1639,

от 27.10.2022 г. № 2440,

от 30.12.2022 г. № 3111,

от 02.02.2023 г. № 217,

от 03.05.2023 г. № 913,

от 29.12.2023 г. № 2990,

в редакции постановления администрации

Приморского муниципального округа

Архангельской области

от 05.07.2024 г. № 1869)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Приморского муниципального округа

Архангельской области

| Наименование программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – управление по ИР и МХ) |
| Соисполнители программы | Нет |
| Участники программы | управление образования администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – управление образования); управление культуры администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – управление культуры); комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – КУМИиЗО); Беломорское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Беломорское ТУ); Лисестровское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Лисестровское ТУ); Уемское территориальное управление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Уемское ТУ); Талажский территориальный отдел администрации Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – Талажский ТО). |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Инфраструктура жизнеобеспечения населения». Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки». Подпрограмма 3. «Развитие Соловецкого архипелага» Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём». Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |
| Цели программы | Создание на территории Приморского муниципального округа Архангельской области комфортной среды для проживания населения и условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи программы | 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения; 2. Охрана окружающей среды в Приморском муниципальном округе Архангельской области; 3. Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага; 4. Улучшение жилищных условий граждан; 5. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы в Приморском муниципальном округе Архангельской области на энергосберегающий путь развития. |
| Целевые показатели программы | 1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 2. Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов. 3. Доля площади жилого фонда Соловецкого архипелага, обеспеченного централизованным теплоснабжением. 4. Количество граждан, улучшивших жилищные условия. 5. Удельное потребление тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями образования и культуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 - 2026 годы. Программа не предполагает разделения на этапы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования – 1578589,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 133365,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 549338,8 тыс. рублей; средства местного бюджета – 757186,3 тыс. рублей; иные источники – 138698,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |

I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса является создание максимально комфортных условий для проживания населения.

В первую очередь, это – улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг надлежащего  качества. Для этого необходимо развитие коммунальной инфраструктуры и жилищного строительства. Значительную актуальность имеет увеличение качества услуг водоснабжения и водоотведения.  В рамках Федерального проекта «Чистая вода» предполагается обеспечение жителей Приморского муниципального округа Архангельской области водой питьевого качества, а в дальнейшем - полная очистка сточных вод.

Кроме того, для улучшения экологической ситуации ведётся обустройство мест накопления отходов, в том числе с использованием раздельного сбора мусора. Повышается экологическое сознание населения округа.

В сотрудничестве с агентством по развитию Соловецкого архипелага и Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага проводится работа по обустройству инфраструктуры Соловецкого архипелага.

В целях развития энергосбережения в рамках Программы реализуется подпрограмма «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы», отражающая работу администрации Приморского муниципального округа Архангельской области в целом. Конкретные мероприятия в области повышения энергоэффективности реализуются в рамках программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности подведомственных учреждений.

При разработке Программы учтены следующие нормативно-правовые акты:

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

- государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

- приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

- государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», утверждённая Постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 г. № 314-пп;

- региональная программа Архангельской области «Чистая вода» (2019-2024 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 30 июля 2019 г. № 403-пп;

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная областным законом Архангельского областного Собрания депутатов от 18 февраля 2019 г. № 57-5-03;

- адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 г. № 153-пп;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального образования «Приморский муниципальный район» до 2030 года, утвержденная Решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район» от 25 июня 2015 г. № 156.

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы | «Инфраструктура жизнеобеспечения населения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (Соисполнитель программы) | Управление по ИР и МХ |
| Участники подпрограммы | Беломорское ТУ. Лисестровское ТУ. Уемское ТУ. Талажский ТО. |
| Цели подпрограммы | Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение устойчивости работы жилищно-коммунального хозяйства. 2. Создание условий для реализации Программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. 2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. Подпрограмма не предполагает разделения на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования - 1 341 969,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 133 365,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 523 203,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - 680 047,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей; иные источники - 5353,0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы | «Улучшение экологической обстановки» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (Соисполнитель программы) | Управление по ИР и МХ |
| Участники подпрограммы | Беломорское ТУ. Лисестровское ТУ. Уемское ТУ. Талажский ТО. |
| Цели подпрограммы | Охрана окружающей среды в Приморском муниципальном округе Архангельской области |
| Задачи подпрограммы | 1. Обустройство мест накопления отходов. 2. Формирование экологической ответственности населения. 3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Обустройство мест накопления отходов. 2. Количество участников мероприятий экологической направленности. 3. Площадь рекультивируемых земель. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. Подпрограмма не предполагает разделения на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования - 74333,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 10916,2 тыс. рублей; средства местного бюджета - 63417,1 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей; иные источники - 0,0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы | «Развитие Соловецкого архипелага» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (Соисполнитель программы) | Управление по ИР и МХ |
| Участники подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Соловецкого архипелага. 2. Развитие социальной инфраструктуры Соловецкого архипелага. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество введённых в эксплуатацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. 2. Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. Подпрограмма не предполагает разделения на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования - 0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; иные источники - 0 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение граждан жильём» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (Соисполнитель программы) | Управление по ИР и МХ |
| Участники подпрограммы | КУМИиЗО |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан |
| Задачи подпрограммы | 1. Расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 2. Укрепление системы профилактики нарушений в сфере жилищного законодательства Российской Федерации. 3. Капитальный ремонт жилого фонда. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах. 2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля. 3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. Подпрограмма не предполагает разделения на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования - 145 511,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 644,5 тыс. рублей; средства местного бюджета - 9 521,6 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей; иные источники - 133 345,6 тыс. рублей. |

ПАСПОРТ

подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (Соисполнитель программы) | Управление по ИР и МХ |
| Участники подпрограммы | Управление образования. Управление культуры |
| Цели подпрограммы | Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Приморского муниципального округа Архангельской области на энергосберегающий путь развития |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение работ, направленных на повышение энергоэффективности бюджетной сферы. 2. Информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности. 2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского муниципального округа Архангельской области. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 - 2026 годы. Подпрограмма не предполагает разделения на этапы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования - 16775,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 12575,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 4200,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей; иные источники - 0,0 тыс. рублей. |

III. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы

Табл. 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Приморского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Цели муниципальной программы: создание комфортной среды для проживания населения на территории Приморского муниципального округа Архангельской области; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Приморского муниципального округа Архангельской области на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Инфраструктура жизнеобеспечения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1: повышение устойчивости работы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1: повышение устойчивости работы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Закупка и поставка каменного угля для котельных бюджетных учреждений Приморского муниципального округа Архангельской области, расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 85 296,8 |  |  |  | 9 332,3 |  | 8 927,2 |  |  | 9 760,1 |  | 12 585,3 |  | 14 335,9 |  | 14 895,0 | 15 461,0 |  | Количество обеспеченных каменным углём бюджетных учреждений муниципального образования «Приморский муниципальный район», расположенных на территориях с ограниченными сроками завоза грузов, количество учреждений (филиалов), ед.: - 7 в 2020 г.; - 7 в 2021 г.; - 7 в 2022 г.; - 7 в 2023 г.; - 7 в 2024 г.; - 7 в 2025 г.; - 7 в 2026 г. |  |  | Показатель № 1.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы (далее - Перечень) |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 85 296,8 |  |  |  | 9 332,3 |  | 8 927,2 |  |  | 9 760,1 |  | 12 585,3 |  | 14 335,9 |  | 14 895,0 | 15 461,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Разработка ПСД и проведение ремонтно-строительных работ объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 230 185,0 |  |  |  | 9 195,9 |  | 43 092,1 |  |  | 109 769,6 |  | 33 635,0 |  | 34 492,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество полученных комплектов документации, ед.: - 2 в 2020 г.; - 1 в 2021 г.; - 3 в 2022 г.; - 3 в 2023 г.; - 3 в 2024 г.; - 1 в 2025 г.; - 1 в 2026 г. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед.: - 2 в 2022 г. - 1 в 2023 г. |  |  | Показатели №№ 1.0, 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 126 608,5 |  |  |  | 0,0 |  | 30 666,2 |  |  | 88 477,6 |  | 7 464,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 61 720,1 |  |  |  | 0,0 |  | 9 481,4 |  |  | 9 598,8 |  | 13 412,9 |  | 29 227,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 36 503,5 |  |  |  | 9 195,9 |  | 2 944,5 |  |  | 11 693,2 |  | 7 404,4 |  | 5 265,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 5 353,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5 353,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 129321,3 |  |  |  | 0 |  | 31323,3 |  |  | 90373,4 |  | 7624,6 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 126608,5 |  |  |  |  |  | 30666,2 |  |  | 88477,6 |  | 7464,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 2583,9 |  |  |  |  |  | 625,8 |  |  | 1805,7 |  | 152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 128,9 |  |  |  |  |  | 31,3 |  |  | 90,1 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли сельских поселений и реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 174 985,3 |  |  |  | 50 022,7 |  | 42 519,1 |  |  | 39 798,1 |  | 42 645,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Перечисление выделенных бюджетных средств в размере предоставляемых межбюджетных трансфертов в 2020-2023 гг., % (100 % ежегодно) |  |  | Показатели №№ 1.0, 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 2 969,3 |  |  |  | 2 969,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 10 937,7 |  |  |  | 6 378,3 |  | 1 000,0 |  |  | 2 856,1 |  | 703,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 161 078,3 |  |  |  | 40 675,1 |  | 41 519,1 |  |  | 36 942,0 |  | 41 942,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Разработка ПСД по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 7 750,0 |  |  |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество полученных комплектов ПСД, ед.: - 1 в 2021 г. - 1 в 2024 г. |  |  | Показатели №№ 1.0, 1.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 7 750,0 |  |  |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  | 1 550,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Обеспечение социально значимых объектов в муниципальной собственности резервными источниками снабжения электрической энергией |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 2 623,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 623,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Участие в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета, ед.: - 1 в 2023 г.. |  |  | Показатель № 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 679,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 679,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 944,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Строительство пеллетных котельных |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 415 583,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 206 000,0 |  | 209 583,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных котельных, ед.: - 3 в 2024 г. |  |  | Показатель № 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 412 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 000,0 |  | 206 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3 583,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Обеспечение комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  | итого |  |  | 6 932,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 932,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество населённых пунктов, в которых производятся мероприятия комплексного развития, ед.: - 2 в 2024 г. |  |  | Показатель №№ 1.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 3 787,7 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 787,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 77,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 77,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3 067,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 067,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Беломорское ТУ |  | итого |  |  | 3 912,7 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 912,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1 959,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 913,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 913,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уемское ТУ |  | итого |  |  | 3 019,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 019,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1 828,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 153,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли и реализация мероприятий по благоустройству территории округа |  |  |  |  | итого |  |  | 99 310,5 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 39 174,5 |  | 29 880,5 | 30 255,5 |  | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % (95 % ежегодно) |  |  | Показатели №№ 1.0, 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 36 741,7 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 15 141,7 |  | 10 800,0 | 10 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 62 568,7 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 24 032,8 |  | 19 080,5 | 19 455,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 42 703,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 18 829,2 |  | 11 928,6 | 11 946,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 35 903,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 303,7 |  | 10 800,0 | 10 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 6 800,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 525,5 |  | 1 128,6 | 1 146,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Беломорское ТУ |  | итого |  |  | 12 624,9 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 872,9 |  | 3 830,8 | 3 921,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 838,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 11 786,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034,8 |  | 3 830,8 | 3 921,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лисестровское ТУ |  | итого |  |  | 17 921,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 237,5 |  | 5 777,0 | 5 907,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 17 921,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 237,5 |  | 5 777,0 | 5 907,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уемское ТУ |  | итого |  |  | 18 506,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 6 673,2 |  | 5 871,3 | 5 962,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 18 506,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 673,2 |  | 5 871,3 | 5 962,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Талажский ТО |  | итого |  |  | 7 553,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2 561,8 |  | 2 472,8 | 2 518,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 7 553,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 561,8 |  | 2 472,8 | 2 518,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Обеспечение деятельности Управления по ИР и МХ |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 72 028,8 |  |  |  | 7 923,8 |  | 8 187,3 |  |  | 8 582,9 |  | 10 967,5 |  | 16 484,9 |  | 9 763,1 | 10 119,3 |  | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % (95 % ежегодно) |  |  | Показатели №№ 1.0, 1.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 47,0 |  |  |  | 5,0 |  | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 71 981,8 |  |  |  | 7 918,8 |  | 8 180,3 |  |  | 8 575,9 |  | 10 960,5 |  | 16 477,9 |  | 9 756,1 | 10 112,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «УКС» в целях выполнения работ, оказания услуг в области архитектуры и инженерно-технического проектирования |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 90 492,7 |  |  |  | 9 501,3 |  | 10 656,1 |  |  | 12 215,9 |  | 13 723,3 |  | 14 264,1 |  | 14 793,2 | 15 338,8 |  | Количество подготовленных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. (не менее 50 ежегодно) |  |  | Показатель № 1.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 90 492,7 |  |  |  | 9 501,3 |  | 10 656,1 |  |  | 12 215,9 |  | 13 723,3 |  | 14 264,1 |  | 14 793,2 | 15 338,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений, подведомственных территориальным управлениям |  |  |  |  | итого |  |  | 156 781,2 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 369,7 |  | 52 294,4 | 54 117,2 |  | Освоение выделенных бюджетных средств в соответствии со сметой, % (95 % ежегодно) |  |  | Показатель №№ 1.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 156 781,2 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50 369,7 |  | 52 294,4 | 54 117,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Беломорское ТУ |  | итого |  |  | 64 457,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20 716,1 |  | 21 475,6 | 22 265,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 64 457,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 716,1 |  | 21 475,6 | 22 265,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лисестровское ТУ |  | итого |  |  | 50 769,3 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 16 372,1 |  | 16 915,9 | 17 481,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 50 769,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 372,1 |  | 16 915,9 | 17 481,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уемское ТУ |  | итого |  |  | 41 554,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 281,5 |  | 13 902,9 | 14 370,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 41 554,6 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 13 281,5 |  | 13 902,9 | 14 370,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  | итого |  |  | 1 341 969,2 |  |  |  | 87 526,0 |  | 114 931,8 |  |  | 181 676,6 |  | 323 730,4 |  | 387 186,5 |  | 121 626,2 | 125 291,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 133 365,5 |  |  |  | 2 969,3 |  | 30 666,2 |  |  | 88 477,6 |  | 7 464,7 |  | 3 787,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 523 203,1 |  |  |  | 6 383,3 |  | 10 488,4 |  |  | 12 461,9 |  | 221 802,5 |  | 250 453,0 |  | 10 807,0 | 10 807,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 680 047,6 |  |  |  | 78 173,4 |  | 73 777,2 |  |  | 80 737,1 |  | 89 110,2 |  | 132 945,8 |  | 110 819,2 | 114 484,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 5 353,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5 353,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Улучшение экологической обстановки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: охрана окружающей среды в Приморском муниципальном округе Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2: обустройство мест накопления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  | Сумма | итого |  |  | 26 420,7 |  |  |  | 3 640,5 |  |  | 2 905,1 |  |  | 3 334,3 | 3 570,5 |  | 4 323,4 |  | 4 323,4 | 4 323,4 |  | Количество обслуживаемых контейнерных площадок, ед.: - 101 в 2020 г.; - 106 в 2021 г.; - 106 в 2022 г.; - 128 в 2023 г.; - 106 в 2024 г.; - 106 в 2025 г.; - 106 в 2026 г. |  |  | Показатели №№ 2.0, 2.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 3 094,4 |  |  |  | 3 094,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 23 326,3 |  |  |  | 546,1 |  |  | 2 905,1 |  |  | 3 334,3 | 3 570,5 |  | 4 323,4 |  | 4 323,4 | 4 323,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по ИР и МХ | итого |  |  | 15 453,2 |  |  |  | 3 640,5 |  |  | 2 905,1 |  |  | 3 334,3 | 3 570,5 |  | 667,6 |  | 667,6 | 667,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 3 094,4 |  |  |  | 3 094,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 12 358,8 |  |  |  | 546,1 |  |  | 2 905,1 |  |  | 3 334,3 | 3 570,5 |  | 667,6 |  | 667,6 | 667,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беломорское ТУ | итого |  |  | 1 239,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 413,3 |  | 413,3 | 413,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 239,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,3 |  | 413,3 | 413,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лисестровское ТУ | итого |  |  | 5 626,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 875,6 |  | 1 875,6 | 1 875,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5 626,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875,6 |  | 1 875,6 | 1 875,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уемское ТУ | итого |  |  | 2 384,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 794,8 |  | 794,8 | 794,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2 384,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,8 |  | 794,8 | 794,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Талажский ТО | итого |  |  | 1 716,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 572,2 |  | 572,2 | 572,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 716,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,2 |  | 572,2 | 572,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  | итого |  |  | 30 348,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 068,0 |  |  | 2 000,0 | 5 215,7 |  | 9 382,1 |  | 5 156,4 | 7 526,4 |  | Количество рейдов по обследованию территории населённых пунктов, ед., (5 ежегодно). |  |  | Показатель № 2.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 30 348,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 068,0 |  |  | 2 000,0 | 5 215,7 |  | 9 382,1 |  | 5 156,4 | 7 526,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по ИР и МХ | итого |  |  | 30 348,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1 068,0 |  |  | 2 000,0 | 5 215,7 |  | 9 382,1 |  | 5 156,4 | 7 526,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 30 348,6 |  |  |  |  |  |  | 1 068,0 |  |  | 2 000,0 | 5 215,7 |  | 9 382,1 |  | 5 156,4 | 7 526,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беломорское ТУ | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лисестровское ТУ | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уемское ТУ | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Талажский ТО | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | итого |  |  | 9 390,2 |  |  |  | 4 623,1 |  |  | 228,6 |  |  | 0,0 | 4 160,6 |  | 377,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед.: - 31 в 2020 г.; - 1 в 2021 г.; - 0 в 2022 г.; - 10 в 2023 г.; - 0 в 2024 г.; - 0 в 2025 г.; - 0 в 2026 г. |  |  | Показатель № 2.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 6 610,9 |  |  |  | 3 698,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2 912,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2 779,3 |  |  |  | 924,6 |  |  | 228,6 |  |  | 0,0 | 1 248,2 |  | 377,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление по ИР и МХ | итого |  |  | 9 012,3 |  |  |  | 4 623,1 |  |  | 228,6 |  |  | 0,0 | 4 160,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 6 610,9 |  |  |  | 3 698,5 |  |  |  |  |  |  | 2 912,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2 401,4 |  |  |  | 924,6 |  |  | 228,6 |  |  |  | 1 248,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беломорское ТУ | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лисестровское ТУ | итого |  |  | 377,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 377,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 377,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уемское ТУ | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Талажский ТО | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов |  |  |  | Управление по ИР и МХ | итого |  |  | 1 274,6 |  |  |  | 1 274,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество обустроенных объектов размещения ТКО в соответствии с предъявляемыми требованиями, ед.: - 1 в 2020 году. |  |  | Показатель № 2.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1 210,9 |  |  |  | 1 210,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 63,7 |  |  |  | 63,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморский муниципальный район» |  |  |  | Управление по ИР и МХ | итого |  |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В 2020 г. актуализирована генеральная схема санитарной очистки |  |  | Показатель № 2.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2: формирование экологической ответственности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведение конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов Приморского муниципального округа Архангельской области |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 540,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Проведение конкурса по благоустройству, ед., (1 ежегодно). |  |  | Показатель № 2.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 540,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Организация в Приморском муниципальном округе Архангельской области проведения всероссийских экологических акций "Зелёная весна", "Зелёная Россия", "Чистый берег" |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество проводимых акций, ед. (3 ежегодно) |  |  | Показатель № 2.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  |  |  | итого |  |  | 589,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 589,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество взятых на баланс животных: - 3 ежегодно |  |  | Показатель № 2.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 589,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 589,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Беломорское ТУ |  | итого |  |  | 49,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 49,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Талажский ТО |  | итого |  |  | 296,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 296,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 296,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лисестровское ТУ |  | итого |  |  | 242,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 242,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 242,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2: формирование экологической ответственности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях ликвидации загрязнения земель (рекультивации) по объекту, обладающему признаками объектов накопленного вреда окружающей среды: «Котельная в д. Лахта сельского поселения «Катунинское» Приморского муниципального района Архангельской области» |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  | 5 530,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 580,0 |  | 1 580,0 |  | 2 370,0 | 0,0 |  | Количество полученных комплектов документации, ед.: - 1 в 2024 г. |  |  | Показатель № 2.0 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 580,0 |  | 1 580,0 |  | 2 370,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | итого |  |  | 74 333,3 |  |  |  | 9 858,2 |  |  | 4 281,7 |  |  | 5 414,3 | 14 526,8 |  | 16 552,6 |  | 11 849,8 | 11 849,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 10 916,2 |  |  |  | 8 003,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2 912,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 63 417,1 |  |  |  | 1 854,4 |  |  | 4 281,7 |  |  | 5 414,3 | 11 614,4 |  | 16 552,6 |  | 11 849,8 | 11 849,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие Соловецкого архипелага" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3: развитие жилищно-коммунального хозяйства Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Техническое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество объектов капитального строительства, присоединённых к сетям электроснабжения, ед.: - 1 в 2026 г. |  |  | Показатель № 3.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда на территории Соловецкого архипелага |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Общая площадь введённого жилья, кв. м.: - 0 в 2020 г.; - 0 в 2021 г.; - 0 в 2022 г.; - 0 в 2023 г.; - 0 в 2024 г.; - 600 в 2025 г. |  |  | Показатели №№ 3.0, 3.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 3: развитие социальной инфраструктуры на территории Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий Приморского муниципального округа Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Ввод в эксплуатацию здания школы с обеспечением инженерной инфраструктурой: - 1 в 2026 г. |  |  | Показатель № 3.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение граждан жильём" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4: расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. по причине физического износа, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в указанный аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и расселение из аварийного жилищного фонда по прочим основаниям |  |  |  |  | итого |  |  |  | 143 530,9 |  |  |  | 1 410,1 |  |  | 7 299,4 |  | 67 500,0 | 50 304,9 |  | 16 133,0 |  | 883,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 644,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 130,2 |  | 1 310,0 | 953,7 |  | 250,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 7 540,9 |  |  |  | 1 410,1 |  |  | 452,8 |  | 40,0 | 1 453,8 |  | 3 300,7 |  | 883,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 133 345,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6 716,4 |  | 66 150,0 | 47 897,4 |  | 12 581,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 140 530,9 |  |  |  | 1 410,1 |  |  | 7 299,4 |  | 67 500,0 | 50 304,9 |  | 13 133,0 |  | 883,5 | 0,0 |  | Количество расселенных помещений жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ед.: 2020 г. - 4; 2021 г. - 8; 2022 г. - 20; 2023 г. - 77; 2024 г. - 15; 2025 г. - 0; 2026 г. - 0. |  |  | Показатели №№ 4.0, 4.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 644,5 |  |  |  |  |  |  | 130,2 |  | 1 310,0 | 953,7 |  | 250,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 540,9 |  |  |  | 1 410,1 |  |  | 452,8 |  | 40,0 | 1 453,8 |  | 300,7 |  | 883,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 133 345,6 |  |  |  |  |  |  | 6 716,4 |  | 66 150,0 | 47 897,4 |  | 12 581,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КУМИиЗО |  | итого |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 123 252,0 |  |  |  |  |  |  | 6877,1 |  | 67500 | 48874,9 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 393,9 |  |  |  |  |  |  | 130,2 |  | 1310 | 953,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 40 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 120763,8 |  |  |  |  |  |  | 6716,4 |  | 66150 | 47897,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Формирование реестра аварийного жилищного фонда, наполнение базы новыми сведениями |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество сформированных актуализированных реестров, ед. (4 ежегодно) |  |  | Показатель № 4.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 4: укрепление системы профилактики нарушений в сфере жилищного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Осуществление муниципального жилищного контроля |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество отчётов по форме № 1-контроль, ед. (2 ежегодно) |  |  | Показатель № 4.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Повышение правовой грамотности населения, снижение социальной напряжённости |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество информационно-просветительных мероприятий в сфере жилищного законодательства, ед. 2020 г. - 3; 2021 г. - 3; 2022 г. - 3; 2023 г. - 4; 2024 г. - 4; 2025 г. - 4; 2026 г. - 5. |  |  | Показатель № 4.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 4: капитальный ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 1 980,7 |  |  |  | 586,6 |  |  | 53,6 |  | 590,8 | 749,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество видов работ в МКД, ед. 2020 г. - 2; 2021 г. - 1; 2022 г. - 0; 2023 г. - 1; 2024 г. - 0; 2025 г. - 0; 2026 г. - 0. |  |  | Показатель № 4.3 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1 980,7 |  |  |  | 586,6 |  |  | 53,6 |  | 590,8 | 749,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  |  |  |  | итого |  |  |  | 145 511,6 |  |  |  | 1 996,7 |  |  | 7 353,0 |  | 68 090,8 | 51 054,6 |  | 16 133,0 |  | 883,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 644,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 130,2 |  | 1 310,0 | 953,7 |  | 250,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 9 521,6 |  |  |  | 1 996,7 |  |  | 506,4 |  | 630,8 | 2 203,5 |  | 3 300,7 |  | 883,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 133 345,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6 716,4 |  | 66 150,0 | 47 897,4 |  | 12 581,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности бюджетной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Приморского муниципального округа Архангельской области на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5: Проведение работ, направленных на повышение энергоэффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по ремонту и модернизации муниципальных зданий окружной принадлежности, направленных на повышение энергетической эффективности, в том числе: |  |  |  |  | итого |  |  |  | 16 775,0 |  |  |  | 2 949,0 |  |  | 3 016,0 |  | 4 410,0 | 4 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | Количество объектов, на которых проведены работы в рамках подпрограммы, ед.: - 4 в 2020 г.; - 4 в 2021 г.; - 4 в 2022 г.; - 4 в 2023 г.; - 4 в 2024 г.; - 4 в 2025 г.; - 4 в 2026 г. |  |  | Показатели №№ 5.0, 5.1 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 12 575,0 |  |  |  | 2 349,0 |  |  | 2 416,0 |  | 3 810,0 | 4 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 200,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление образования |  | итого |  |  |  | 9 910,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 4 110,0 | 4 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 7 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,0 | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2 100,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление культуры |  | итого |  |  |  | 6 865,0 |  |  |  | 2 649,0 |  |  | 2 716,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 4 765,0 |  |  |  | 2 349,0 |  |  | 2 416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 2 100,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 5: Информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Занесение в систему КИАС информации о потреблении энергетических ресурсов |  |  | Управление по ИР и МХ |  | итого |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Количество отчётов, ед. (4 отчёта ежегодно). |  |  | Показатель № 5.2 Перечня |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5: |  |  |  |  | итого |  |  |  | 16 775,0 |  |  |  | 2 949,0 |  |  | 3 016,0 |  | 4 410,0 | 4 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 12 575,0 |  |  |  | 2 349,0 |  |  | 2 416,0 |  | 3 810,0 | 4 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 4 200,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  | 600,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | итого |  |  |  | 1 578 589,2 |  |  |  | 102 329,9 |  |  | 129582,5 |  | 259591,7 | 393911,9 |  | 420 472,2 |  | 134 959,5 | 137 741,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 133 365,5 |  |  |  | 2 969,3 |  |  | 30666,2 |  | 88477,6 | 7464,7 |  | 3 787,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 549 338,8 |  |  |  | 16 736,1 |  |  | 13034,6 |  | 17581,9 | 229668,6 |  | 250 703,6 |  | 10 807,0 | 10 807,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 757 186,3 |  |  |  | 82 624,5 |  |  | 79165,3 |  | 87382,2 | 103528,2 |  | 153 399,1 |  | 124 152,5 | 126 934,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 138 698,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 6716,4 |  | 66150 | 53250,4 |  | 12 581,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» |  | Управление по ИР и МХ |  |  |  | итого |  |  |  | 129321,3 |  |  |  |  |  | 31323,3 |  | 90373,4 | 7624,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 126608,5 |  |  |  |  |  | 30666,2 |  | 88477,6 | 7464,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2583,9 |  |  |  |  |  | 625,8 |  | 1805,7 | 152,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 128,9 |  |  |  |  |  | 31,3 |  | 90,1 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» |  | Управление по ИР и МХ |  |  |  | итого |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» |  | Управление по ИР и МХ |  |  |  | итого |  |  |  | 123 252,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6877,1 |  | 67500,0 | 48874,9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 393,9 |  |  |  |  |  | 130,2 |  | 1310,0 | 953,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  |  | 30,5 |  | 40,0 | 23,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 120763,8 |  |  |  |  |  | 6716,4 |  | 66150,0 | 47897,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________

IV. Перечень и сведения о целевых показателей муниципальной программы

Табл. 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Ед. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2018 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022г. | 2023 г. |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» в Приморском муниципальном округе Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными теплоснабжением, водоснабжением и канализацией | Управление по ИР и МХ | % | 64,3 |  | 64,9 | 65,5 |  | 66,1 | 66,7 |  | 67,3 | 67,9 | 68,5 |
| Задача 2 муниципальной программы: Охрана окружающей среды в Приморском муниципальном округе Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0. Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов | Управление по ИР и МХ | % | 3,8 |  | 3,3 | 3,3 |  | 2,9 | 2,9 |  | 2,4 | 2,4 | 1,9 |
| Задача 3 муниципальной программы: Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0. Доля площади жилого фонда Соловецкого архипелага, обеспеченного централизованным теплоснабжением | Управление по ИР и МХ | % | 27% | 27% |  | 27% |  | 27% | 27% |  | 27% | 29% | 29% |
| Задача 4 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | Управление по ИР и МХ | чел. | 6 | 15 |  | 23 |  | 35 | 127 |  | 274 | 369 | 369 |
| Задача 5 муниципальной программы: Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Приморского муниципального округа Архангельской области на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0. Удельное потребление тепловой и электрической энергии учреждениями образования и культуры | Управление по ИР и МХ | тыс. кВт*ч/кв. м. | 271,7 | 271,7 |  | 270,7 |  | 269,7 | 268,7 |  | 267,7 | 266,7 | 266,7 |
| Подпрограмма 1. «Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1: повышение устойчивости работы жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество аварийных ситуаций | Управление по ИР и МХ | ед. | 24 | 23 |  | 22 |  | 21 | 20 |  | 19 | 18 | 17 |
| Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками , ед. | Управление по ИР и МХ | ед. | 226 | 228 |  | 230 |  | 232 | 234 |  | 236 | 238 | 240 |
| Подпрограмма 2. «Улучшение экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2: обустройство мест накопления отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО | Управление по ИР и МХ | ед. | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Задача 2 подпрограммы 2: формирование экологической ответственности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности | Управление по ИР и МХ | тыс. чел. | 4 | 4,3 |  | 4,6 |  | 4,9 | 5,2 |  | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| Задача 3 подпрограммы 2: снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Площадь рекультивируемых земель | Управление по ИР и МХ | тыс. кв. м. | - | - |  | - |  | - | 0 |  | 0 | 0 | 1,48 |
| Подпрограмма 3. «Развитие Соловецкого архипелага» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3: развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество введённых в эксплуатацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, нарастающим итогом | Управление по ИР и МХ | ед. | - | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 3: развитие социальной инфраструктуры Соловецкого архипелага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, нарастающим итогом | Управление по ИР и МХ | ед. | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение граждан жильём» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 4: расселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом | Управление по ИР и МХ | кв. м. | 71,7 | 157,7 |  | 476,4 |  | 698,81 |  | 2381,34 | 5120,3 | 6873 | 6873 |
| Задача 2 подпрограммы 4: укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере жилищного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | Управление по ИР и МХ | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3 подпрограммы 4: капитальный ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности | Управление по ИР и МХ | ед. | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5. «Повышение энергоэффективности бюджетной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5: Проведение работ, направленных на повышение энергоэффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом | Управление по ИР и МХ | ед. | - | 4 |  | 8 |  | 12 |  | 16 | 20 | 24 | 28 |
| Задача 2 подпрограммы 5: Информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского муниципального округа Архангельской области | Управление по ИР и МХ | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Табл. 3

Характеристика основных показателей муниципальной программы.

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.0. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения и канализации, % | И1.0 = Nодн. / Nокруга*100 % где: Nодн. - количество жителей, пользующихся одновременно централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения и канализации, чел.; Nсумм. - всего количество жителей в округе (по состоянию на 1 января отчётного года), чел. |
| 1.1. Количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры, ед. | И1.1 = Nав., где Nав. - количество аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, ед. |
| 1.2. Количество проверенных сметных расчётов в соответствии с поступившими заявками, ед. | И1.2 = Nсм., где Nсм.- количество сметных расчётов, проверенных за отчётный год, ед. |
| 2.0. Доля населённых пунктов, в которых имеются несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов, %. | И2.0 = Nсв./N, где Nсв. - количество населённых пунктов, в которых в отчётном году обнаружены несанкционированные свалки ТКО и крупногабаритных отходов, ед.; N - общее количество населённых пунктов, ед. |
| 2.1. Количество площадок для раздельного сбора ТКО, ед. | И2.1 = количество площадок для раздельного сбора ТКО в отчётном году, ед. |
| 2.2. Количество участников мероприятий экологической направленности, тыс. чел. | И2.2 = Nмер. где: - Nмер. - количество жителей округа, участвующих в отчётном году в конкурсе по благоустройству, всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия», всероссийском субботнике «Зеленая весна», ежегодной всероссийской акции «Чистый берег», тыс. чел. |
| 2.3. Площадь рекультивируемых земель, тыс. кв. м. | И2.3 = Sрек, где: - Sрек. - площадь рекультивируемых земель в отчётном году, тыс. кв. м. |
| 3.0. Доля площади жилого фонда Соловецкого архипелага, обеспеченного централизованным теплоснабжением, % | И3.0 = Sтеп. / Sсумм.*100 % где: Sтеп. - площадь жилого фонда Соловецкого архипелага, оборудованная отоплением, кв. м. (по форме № 1-Жилфонд на 1 января года, следующего за отчётным); Sсумм. - общая площадь жилых помещений на территории Соловецкого архипелага, кв. м. (по форме № 1-Жилфонд на 1 января года, следующего за отчётным). |
| 3.1. Количество введённых в эксплуатацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, нарастающим итогом, ед. | И3.1 = Nоб., где Nоб. - количество объектов капитального строительства, введённых в эксплуатацию на территории Соловецкого архипелага, ед. |
| 3.2. Количество введённых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, нарастающим итогом, ед. | И3.2 = Nсо, где: Nсо - количество социальных объектов на территории Соловецкого архипелага, которые введены в эксплуатацию в рамках программы, ед. |
| 4.0. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом, чел. | И4.0 = SUM So i, где Sоi – i-ое количество граждан, улучшивших жилищные условия за отчётный год, чел. |
| 4.1. Площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, нарастающим итогом, кв. м. | И4.1 = SUM So i, где Sоi – i-ая расселяемая площадь жилых помещений за отчётный год, кв. м. |
| 4.2. Количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля, ед. | И4.2 = Nпл. пров., где: - Nпл. пров. - количество проведённых плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля за отчётный год, ед. |
| 4.3. Количество многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт общего имущества в части муниципальной собственности, ед. | И4.3 = Nмкд, где: Nмкд- количество многоквартирных домов, в которых за отчётный период проведён капитальный ремонт в рамках программы, ед. |
| 5.0. Удельное потребление тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями образования и культуры, тыс. кВт*ч/кв. м. | И5.0 = Sэн. / Sсумм. где: Sодн. - сумма потреблённой учреждениями образования и культуры окружного подчинения за отчётный год электрической энергии (в тыс. кВт*ч) и тепловой энергии (в переводе на тыс. кВт*ч. 1 тыс. кВт*ч = 1 Гкал*1,163). Суммарно по учреждениям в системе ГИС «Энергоэффективность» (энергетические декларации за отчётный год). Sсумм. - общая площадь, занимаемая муниципальными учреждениями окружного подчинения (отапливаемая с помощью локального или централизованного отопления), кв. м. Суммарно по учреждениям в системе ГИС «Энергоэффективность» (энергетические декларации за отчётный год). |
| 5.1. Количество проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, нарастающим итогом, ед. | И5.1 = SUM So i, где Sоi – i-ое проведённых за счёт Программы работ по повышению энергетической эффективности, ед. |
| 5.2. Доля энергетических деклараций, своевременно оформленных бюджетными учреждениями Приморского округа Архангельской области, % | И5.2 = Nсд. / Nнд * 100 %, где: Nсд. - количество своевременно сданных бюджетными учреждениями Приморского округа Архангельской области энергетических деклараций, ед.; Nнд. - количество энергетических деклараций, которые необходимо предоставить в отчётном году, ед. |

».